MANUAL DE PREENCHIMENTO DO PLANO DE TRABALHO DE OBRAS

**Anexos I (plano de trabalho) e II (cronograma físico-financeiro) conforme Cláusula Primeira do ANEXO I do Decreto nº 52.418 de 28/11/2007, em atendimento ao Artigo 184, da Lei Federal nº 14.133 de 01/04/2021, nos moldes do disposto no Artigo 4º, Inciso II do Decreto nº 66.173 de 26/10/2021 e sua nova redação no Decreto nº 68.484, de abril de 2024.**

***PREFEITURA***

# 1º Item – ESPAÇO PARA COLOCAR O TIMBRE DA PREFEITURA – OBRIGATÓRIO

**2º Item – OBJETO DO CONVÊNIO**

Campo 1) – Informar o Objeto do Convênio

# 3º Item – DADOS CADASTRAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (Conveniada)

Campo 2) Informar o nome da prefeitura;

Campo 3) Informar o número do CNPJ da prefeitura;

Campo 4) Informar o endereço (conforme inscrição no CNPJ); Campo 5) Informar o número do endereço;

Campo 6) Informar o CEP do endereço; Campo 7) Informar o DDD;

Campo 8) Informar o telefone da prefeitura ;

Campo 9) Informar o endereço de e-mail da prefeitura.

# 4º Item – PREFEITO(A) MUNICIPAL

Campo 10) Informar o nome do(a) Prefeito(a) Municipal; Campo 11) Informar o nº do RG do(a) Prefeito(a);

Campo 12) Informar o nº do CPF do(a) Prefeito(a) Municipal;

Campo 13) Informar o período do mandato do Prefeito(a) - (ex. 01/01/2009 a 31/12/2012); Campo 14) Informar o endereço de E-mail Institucional.

Campo 15) Informar o endereço de e-mail pessoal do(a) Prefeito(a) Municipal.

# 5º Item – GESTOR(A) MUNICIPAL DO CONVÊNIO

Campo 16) Informar o nome do representante municipal responsável pelo convênio; Campo 17) Informar o nº RG do(a) gestor(a) do convênio;

Campo 18) Informar CPF do(a) gestor(a) do convênio; Campo 19) Informar o nome do município;

Campo 20) Informar endereço de e-mail Institucional.

Campo 21) Informar DDD;

Campo 22) Informar o telefone comercial;

Campo 23) Informar o nº do telefone celular;

# 6º Item – ENGENHEIRO OU ARQUITETO

Campo 24) Nome do engenheiro ou arquiteto responsável pela obra.

Campo 25) RG do engenheiro ou arquiteto.

Campo 26) CPF do engenheiro ou arquiteto.

Campo 27) “Profissão” especificar se engenheiro ou arquiteto.

Campo 28) Número do CREA/CAU.

Campo 29) Número da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referente a obra a ser executada.

Campo 30) Informar DDD;

Campo 31) Informar o telefone comercial; Campo 32) Informar o nº do telefone celular;

Campo 33) Informar endereço de e-mail Institucional.

***OBS****.:*

1. *Enviar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) oU Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) perante o CREA/CAU, devidamente recolhida em nome do Responsável Técnico, assinada pelo Senhor Prefeito e engenheiro/arqUiteto, preenchendo nos devidos campos os segUintes textos:*
   1. *Esta ART Refere-se à “Coordenação, fiscalização e responsabilidade técnica pelas medições e prestação de contas da obra ,*

..............................................................................constando de .....................

. (discriminar

detalhadamente o objeto do convênio: áreas, comprimentos, volUmes, localização, etc.) perante a Secretaria de Esportes,”. Obs.: No caso de ART o campo é nº 24.

* 1. *“Declaro ser aplicável, dentro das atividades assUmidas nesta ART/RRT e nos termos aqUi anotados, o atendimento às regras de acessibilidade prevista nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na legislação específica, em especial o Decreto nº 5.296/2004, para os projetos de constrUção, reforma e ampliação de edificações de Uso público oU coletivo, nos espaços Urbanos ou em mudança de destinação (Usos) para estes fins****”. No caso apontar “SIM” para acessibilidade.***

# 7º Item – CONTADOR

Campo 34) Nome do contador. Campo 35) RG do contador.

Campo 36) CPF do profissional.

Campo 37) Número do Certificado de Registro Contábil - CRC. Campo 38) Informar DDD;

Campo 39) Informar o telefone comercial; Campo 40) Informar o nº do telefone celular;

Campo 41) Informar endereço de e-mail Institucional.

**8º Item – LOCAL DE REALIZAÇÃO DA OBRA(todos os campos são de preenchimento obrigatório)**

Campo 42) Endereço de localização da obra; Campo 43) Informar onúmero do endereço da obra; Campo 44) Informar o Bairro de localização da obra; Campo 45) Informar o CEP do endereço da obra; Campo 46) Número da matrícula do imóvel.

Campo 47) Número do Livro do Registro Geral.

***OBS****.:*

1. *Enviar a CERTIDÃO ATUALIZADA do imóvel destinado a obra do convênio, devidamente REGISTRADO EM NOME DA PREFEITURA, bem como, constando da(s) devida(s)AVERBAÇÃO(ÕES) de benfeitoria(s) na respectiva matrícUla do imóvel.*
2. *Enviar mapa do mUnicípio oU croqUi identificando local da constrUção da obra contendo o nome das rUas de maneira legível.*
3. *Enviar* *o* *Projeto* *Completo* *daobra* *devidamente* *aprovado* *pelo* *órgão* *competente(prefeitura):*
   1. *Planta* *baixa* *e* *2* *cortes.*
   2. *Cada* *prancha* *deverá* *conter* *carimbo* *ou* *quadro* *completo,* *constando:* *número* *da* *prancha,* *nome* *do* *proprietário,* *objeto* *do* *convênio,* *endereço* *da* *obra,* *município,* *área* *construída* *e* *do* *terreno,* *situação* *sem* *escala,* *escala* *adotada* *no* *desenho,* *data,* *assinaturas* *do* *engenheiro/arquiteto* *responsável* *com* *CREA/CAU* *e* *do* *Prefeito* *Municipal.*

# 9º Item – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Campo 48) - Descrever resumidamente as características físicas da obra, objeto do convênio. Exemplo: Construção de um ginásio de esportes, com 1000 m2, capacidade para 2000 pessoas.

# 10º Item – METAS A SEREM ATINGIDAS COM A CONSTRUÇÃO DA OBRA OBJETO DO CONVÊNIO

Campo 49) *Descrever* *resumidamente* *a* *destinação* *da* *obra,* *objeto* *do* *convênio.*

Exemplo: Oferecer à população equipamento esportivo adequado à prática do lazer e atividades esportivas, em atendimento ao contido nos artigos 264 e 265 da Constituição Estadual Paulista.

# 11º Item – FASES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

*Campo* *50)* *Descrever* *as* *fases* *desde* *o* *recebimento* *dos* *recursos* *até* *a* *conclusão* *da* *obra.*

***OBS****.:*

*1)* *A* *Prestação* *de* *Contas* *deve* *ser* *encaminhada* *em* *no* *máximo* *15* *(quinze)* *dias* *após* *a* *conclusão* *da* *obra,* *em* *conformidade* *a* *Cláusula* *Terceira,* *parágrafo* *1º* *do* *modelo* *convenial* *prescrito* *pelo* ***Decreto*** ***nº*** ***52.418*** *de* *28* *de* *novembro* *de* *2007.*

# 12º Item – MEMORIAL DESCRITIVO

*Campo* *51)* *Descrever* *os* *serviços* *a* *serem* *executados* *detalhadamente.*

Exemplo: Serviços Preliminares, Infra-Estrutura (fundações), Superestrutura, Vedação, Esquadrias, Cobertura, Instalações hidráulicas, Instalações elétricas, Impermeabilização, Isolamento térmico, Revestimentos (pisos, azulejos, teto), Vidro, Pintura e Limpeza Geral.

As Especificações de Serviços acima são à título de exemplo, incluir ou excluir conforme projeto.

*Campo* *52)* *Descrever* *detalhadamente* *as* *especificações* *dos* *serviços.*

# 13º Item – PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (Planilha Orçamentária)

*Campo* *53)* *Neste* *campo* *as* *especificações* *dos* *serviços* *devem* *ser* *os* ***mesmos*** ***do*** ***campo*** ***51,*** *apresentar* *item* *por* *item,* *totalizando* *por* *sub* *item* *(serviços)* *e* *no* *final* *o* *total* *geral.*

*Campo* *54)* *Descrever* *as* *quantidades* *por* *item.*

*Campo* *55)* *Descrever* *a* *unidade* *utilizada.*

*Campo* *56)* *Descrever* *o* *preço* *unitário* *por* *item* *(de* *acordo* *com* *a* *fonte* *do* *campo* *64).*

*Campo* *57)* *Valor* *total* *dos* *itens.*

*Campo* *58)* *Valor* *total* *das* *despesas* *da* *obra.* *Campo* 59)*Valor* *total* *do* *repasse* *do* *Estado.* *Campo* *60)* *Valor* *total* *da* *contrapartida* *municipal.*

*Campo* *61)* *Indicar* *a* *fonte* *utilizada* *(PINI* *ou* *CDHU* *ou* *FDE* *ou* *pesquisa* *de* *mercado* *com* *três* *orçamentos* *ou* *outra* *escolhida)* *das* *cotações* *dos* *serviços.*

# 14º Item – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

*Campo* *62)* *Data* *base,* *utilizar* *a* *data* *em* *que* *foi* *feita* *a* *pesquisa* *de* *preços* *do* *campo* *59.*

*Campo* *63)* *Neste* *campo* *as* *especificações* *devem* *ser* *os* ***mesmos*** ***docampo*** ***54****,* *apresentar* *item* *por* *item,* *totalizando* *por* *sub* *item* *(serviços),* *destacando* *os* *valores* *que* *pertençam* *ao* *Estado* *e* *a* *Prefeitura* *Municipal.*

*Campo* *64)* *Descrever* *a* *unidade.*

*Campo* *65)* *A* *parcela* *será* *de* *acordo* *com* *a* *quantidade* *repassada* *pelo* *Estado* *(única* *ou* *em* *quantas* *vezes* *for* *determinada).*

*Campo* *66)* *Valor* *a* *ser* *gasto* *pelo* *Estado.*

*Campo* *67)* *Valor* *a* *ser* *gasto* *pela* *Prefeitura* *Municipal.*

*Campo* 68*)* *Somatória* *dos* *valores* *gastos* *com* *o* *Estado* *e* *com* *a* *Prefeitura* *Municipal.*

# 15º Item – CRONOGRAMA DE RECURSOS

*Campo* *69)* *Deverá* *ter* *tantas* *colunas* *conforme* *o* *número* *de* *parcelas* *repassadas* *pelo* *Estado* *(uma* *ou* *mais)* *e* *da* *Prefeitura* *Municipal.*

*Campo* *70)* *Deverá* *ser* *a* *somatória* *das* *parcelas* *repassadas* *pelo* *Estado* *e* *da* *Prefeitura* *Municipal.*

# 16º Item – DECLARAÇÃO QUE A OBRA NÃO FOI INICIADA

*Campo* *71)* *Preencher* *conforme* *modelo.*

# 17º Item – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

72) Preencher conforme modelo.

# 18º Item – COMPROVAÇÃO QUE A CONVENIADA DISPÕE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPLEMENTAR A EXECUÇÃO DO OBJETO – CONTRAPARTIDA

*Campo* *73)* *Preencher* *conforme* *modelo.*

# 19º Item – DECLARAÇÃO QUE PARA A RELIZAÇÃO DA OBRA OBJETO DESTE CONVÊNIO NÃO RECEBEU OUTROS RECURSOS

*Campo* *74)* *Preencher* *conforme* *modelo.*

# 20º Item – DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S.A. VINCULADA EXCLUSIVAMENTE AO CONVÊNIO

*Campo* *75)Preencher* *conforme* *modelo.*

## OBS.:

1. *Recursos* *da* *contrapartida,* ***NÃO*** *podem* *ser* *creditados* *nesta* *conta.*
2. *Se* *existirem* *despesas* *bancárias* ***NÃO*** *podem* *sair* *dos* *recursos* *do* *Estado* *e* *nem* *da* *contrapartida.*
3. *Os* *recursos* *estaduais* *repassados,* *se* *não* *utilizados* *devem* *ser* *aplicados* *em* *conformidade* *a* *Cláusula* *Sexta,* *Parágrafos* *1º* *e* *2º,* *ANEXO* *I,* *do* *modelo* *convenial* *prescrito* *pelo* ***Decreto*** ***nº*** ***52.418*** *de* *28* *de* *novembro* *de* *2007,* *que* *assim* *estabelece:*

***“Parágrafo*** ***1º*** ***–*** *Os* *recursos* *transferidos* *pelo* *ESTADO* *à* *CONVENIADA,* *em* *função* *deste* *ajuste,* *serão* *depositados* *em* *conta* *vinculada* *ao* *convênio,* *no* *Banco* *do* *Brasil* *S.A.,* *devendo* *ser* *aplicados,* *exclusivamente,* *na* *execução* *do* *objeto* *deste* *convênio.*

***Parágrafo*** ***2º*** ***–*** *A* *CONVENIADA* *deverá* *observar* *ainda:*

* 1. *no* *período* *correspondente* *ao* *intervalo* *entre* *a* *liberação* *das* *parcelas* *e* *a* *sua* *efetiva* *utilização,* *os* *recursos* *deverão* *ser* *aplicados,* *por* *intermédio* *do* *Banco* *do* *Brasil* *S.A.,* *em* *caderneta* *de* *poupança,* *se* *o* *seu* *uso* *for* *igual* *ou* *superior* *a* *um* *mês,* *ou* *em* *fundo* *de* *aplicação* *financeira* *de* *curto* *prazo* *ou* *operação* *de* *mercado* *aberto,* *lastreada* *em* *títulos* *da* *dívida* *pública,* *quando* *a* *utilização* *dos* *recursos* *verificar-se* *em* *prazos* *inferiores* *a* *um* *mês;*
  2. *as* *receitas* *financeiras* *auferidas* *serão* *obrigatoriamente* *computadas* *a* *crédito* *do* *convênio,* *e* *aplicadas,* *exclusivamente,* *na* *execução* *da* *obra* *objeto* *deste* *convênio;”*

# 21º Item – LAUDOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA - modelos

*Campo* *76)Preencher* *somente* *um* *dos* *modelos* *do* *laudo* *técnico,* *conforme* *o* *objeto* *do* *convênio,* *“obra* *nova”* *ou* *“reforma”* *e* ***excluir*** *o* *modelo* *que* *não* *for* *preenchido.*

***Obs.:*** ***-*** *Após* *a* *conclusão* *do* *objeto,* *caberá* *ao* *Responsável* *Técnico* *da* *Prefeitura* *emitir* *o* *Termo* *de* *Recebimento* *Definitivo* *da* *Obra.*

# 22º Item – ASSINATURAS

*Campo* *77)* *Informar* *o* *local* *e* *data* *atualizada* *Campo* *78)* *Assinatura* *do(a)* *Prefeito(a)* *Municipal.* *Campo* *79)* *Assinatura* *do* *gestor* *do* *convênio.*

*Campo* *80)* *Assinatura* *do* *responsável* *técnico* *(engenheiro* *ou* *arquiteto).*

*Campo* *81)* *Assinatura* *do* *contador.*

## ATENÇÃO:

A PrefeitUra MUnicipal, para fins de celebração de convênio com a Secretaria de Esportes - SEESP, deve observar o qUe segUe:

* *Manter atUalizado o* ***Certificado de Regularidade do Município para Celebrar Convênios – CRMC*** *e nãopossUir pendência(s) no* ***Cadastro de Municipíos Inadimplentes - CADIN****;*
* *Não possUir eventUal(is) pendência(s) em oUtro convênio ainda em tramitação na Secretaria de Esportes do Estado de São PaUlo*

## Obs.:

CUmpre informar qUe o plano de trabalho bem com todo o seU texto está de acordo com as normas, Decretos e instrUções vigentes. Portanto, é imprescindível qUe nenhUm dado seja exclUído,sUgerimos revisar minUciosamente o docUmento antes de enviar a esta Secretaria a fim de verificar a existência de erros, qUando do preenchimento e a efetiva correção dos itens em desacordo apontados nos relatórios de análise.

*Setor de Engenharia e Assistência Técnica aos Municípios – ATM, em 29 de abrilde 2024.*